Sprints

10 maart 2025 – 6 april 2025

Door Damiën van den IJssel en Mischa Sasse

# Inleiding

Wij hebben voor dit project Agile/Scrum gewerkt. Wij hebben dit gedaan, zodat wij een heel goed proces hebben om ons project te realiseren. Vanuit de gemaakte vereisten, hebben wij epics en user stories aangemaakt. Deze epics en user stories hebben wij in onze Azure omgeving verwerkt, zodat wij een duidelijke omgeving hebben om onze voortgang te volgen. Ook is dit handig geweest om onze sprints bij te houden.

In dit document zullen wij onze sprints beschrijven en uitleggen. Voor een nog duidelijker overzicht hebben wij ook een export gemaakt van ons scrumboard. Ons complete scrumboard is te vinden in het mapje “documents”.

Wij hebben ervoor gekozen om niet een vast aantal user stories te kiezen voor elke sprint. Wij vonden het best lastig om ons niet te over- of onderschatten, dus wij hebben ervoor gekozen om gelijk aan een nieuwe user story te beginnen, nadat de oude was afgesloten.

Wij hebben wel daily standups gehouden, maar niet in de oorspronkelijk bedoelde vorm. Omdat wij in tweetallen werken, hebben wij elke dag nauw contact met elkaar. Wij zijn altijd op de hoogte van elkaars voortgang, maar ook van de punten waar wij op vastliepen. Daarom hebben wij elke dag besproken wat goed ging of wat minder goed ging, maar wij hebben hier geen daily stand-up moment voor ingepland. Als laatst hebben wij ook elkaar van feedback voorzien, zodat wij de gemaakte code konden verbeteren.

Inhoudsopgave

Inleiding	2

Sprint 1	4

Sprint 2	5

# Sprint 1

Onze eerste sprint liep van 10 maart 2025 tot 23 maart 2025. Als eerst zijn wij samen begonnen met het maken van het prototype. Als eerst bestond het prototype uit meerdere forms, maar na overleg hebben wij ervoor besloten om UserControls te gebruiken. Na het maken van het prototype zijn wij individueel begonnen aan het uitwerken van de user stories. Hieronder zullen wij beschrijven wie welke delen heeft gemaakt.

Damiën van den IJssel:

- Register (User story num)

  - Eerst een keyderivation package gebruikt, maar na overleg met Jan Zuur en voor de veiligheid (knockout criteria) de package verwijderd en het op een andere manier opgelost.

- Login

- History

- Maken van de Views

Mischa Sasse:

- Session

- Themes

- Maken van de Views

Wat ging goed en wat niet?

De samenwerking ging goed en de realisatie verliep vlot. Wel hadden wij eerder vragen kunnen stellen aan de docenten. Wij hadden eerst een package voor de keyderivation gebruikt, maar omdat wij er pas later achter kwamen dat het gebruik van een package een knockout criteria was, moesten wij dit achteraf nog aanpassen.

Wij hebben ook alles op tijd afgerond en konden na het houden van feedback rondes met elkaar, snel aan het werk voor sprint 2.

# Sprint 2

24 maart 2025 – 6 april 2025

Wij hebben tijdens deze sprint ons voornamelijk gericht op het realiseren van het spel. Ook zijn wij tijdens deze sprint veel bezig geweest met bugs en conflicts op te lossen.

Damiën van den IJssel:

- Hints labels voor nonogram

- Tests

- Positionering

- Software Design Document

- History

- Bugfixes

Mischa Sasse:

- Genereren van Grid

- Solver

- Het aanklikken van cellen

- Path naar session en Data aangepast

- Tests

- Positionering

- Software Design Document

- Bugfixes

Als laatst hebben wij ook veel reviews van elkaars code gehouden, zodat wij altijd op de hoogte bleven van elkaars werk. Sprint 2 bestond ook uit heel veel bugfixes en merge conflicts oplossen. In de laatste week voor de oplevering is dat een groot deel van de tijd geweest. Ook hebben wij elkaar veel geholpen wanneer iemand er niet uit kwam.

Deze sprint verliep iets anders als gepland. Er kwamen veel runtime errors en onjuiste positionering bij verschillende schermresoluties bij kijken. Dat heeft ons veel extra tijd gekost om correct op te lossen. Daarom zijn er wel een aantal dingen niet afgerond. Wij wilden nog een hint functie toepassen, maar omdat er geen tijd meer voor was, hebben wij dit gelaten.